
Cronograma de Actividades.
	                      MESES                             

ACTIVIDADES
	MAY
	JUN
	JUL
	AGOS
	SEPT
	OCT

	1- Reconocimiento de la Empresa
	
	
	
	
	
	

	Recorrido y presentación del equipo de trabajo
	
	
	
	
	
	

	Misión, visión y valores
	
	
	
	
	
	

	Inducción del SGS y Pre-embarque
	
	
	
	
	
	

	2- Búsqueda de información referente al tema
	
	
	
	
	
	

	Revisar la información documental sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad de PDV Marina 
	
	
	
	
	
	

	Revisar la información documental sobre el Sistema de Gerencia Integral de Riesgos de PDVSA
	
	
	
	
	
	

	Revisar las normas de apoyo (ISM CODE, SOLAS, MARPOL, STCW, LOPCYMAT)
	
	
	
	
	
	

	Visita a los B/T para conocer la aplicación actual de SGS actual
	
	
	
	
	
	

	3- Búsqueda de herramientas metodológicas (Análisis de la información)
	
	
	
	
	
	

	Interpretar la información
	
	
	
	
	
	

	Clasificar y describir los datos
	
	
	
	
	
	

	4- Organizar la información
	
	
	
	
	
	

	Elaboración de cuadros comparativos de las normas
	
	
	
	
	
	

	Determinación de los requerimientos básicos del SGS PDV Marina
	
	
	
	
	
	

	Determinación de los contenidos del SIR PDVSA a adecuar en el SGS de PDV Marina
	
	
	
	
	
	

	5- Realizar un análisis de los contenidos del SIR PDVSA a adecuar en  el SGS de PDV Marina
	
	
	
	
	
	

	6- Adecuar el SGS de acuerdo a lo establecido en el SIR
	
	
	
	
	
	

	Alcance y descripción de los datos 
	
	
	
	
	
	

	Interpretación de los principales elementos a adecuar
	
	
	
	
	
	

	Organización de los elementos a adecuar siguiendo un orden de prioridades convenientes para la empresa
	
	
	
	
	
	

	Presentación del plan del SGS a la Gerencia
	
	
	
	
	
	

	7- Implantación del SGS revisado en la organización 
	
	
	
	
	
	

	Realizar charlas al personal de tierra responsables de su implantación 
	
	
	
	
	
	

	Realizar charlas, preparar carteleras y aplicar encuestas para medir la satisfacción de la tripulación y oficialidad a bordo de los B/T con el SGS revisado e incorporado los requerimientos exigidos por el SIR PDVSA
	
	
	
	
	
	

	Revisar y analizar los resultados de la medición 
	
	
	
	
	
	

	8- Elaborar y presentar la Información 
	
	
	
	
	
	

	9- Presentar los Resultados
	
	
	
	
	
	

	10- Presentación a la Gerencia de los Resultados
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