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CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS –  20 de Abril/2004 a 31 de Julho/2004

· SERVIÇO CONCLUÍDO

· 450 ml de muro de fechamento (base, alvenaria, pilares) falta cinta de amarração, chapisco e reboco.

· 2 módulos da construção (60 m2) – (base, alvenaria e laje).

· MUTIRÕES

	DIA
	SERVIÇO

	25/04 –
	Pedra fundamental e limpeza do terreno / capina

	09/06 –
	Escavação e concretagem do alicerce do muro  (13 pessoas)

	10/06 –
	Escavação e concretagem de 130 ml de alicerce de muro (32 pessoas)

	26/06 –
	Assentamento de tijolos (850 tijolos)

	10/07 –
	Concretagem do restante do alicerce do muro


· CUSTOS

	Terraplenagem
	R$   1.600,00

	Brita 48m3
	R$   3.520,00

	Areia 84m3
	

	Brita 12m3   (R$ 350,00)
	(doação direta)

	Ferragem
	R$   6.098,00

	Cimento (435 sacos)
	R$   7.279,00

	Tijolão 12cm (20.000 unidades)
	R$   4.820,00

	Tijolão 10cm (2.000 unidades)  (R$ 300,00)
	(doação direta)

	M. O. 
	R$   5.653,00

	Materiais Diversos (cal, fios, ferramentas, caixa d’água, portão, fechadura, encanamentos, fretes, escoramento, andaime)
	R$   2.949,00

	Módulo (2.200 tijolões, 600 tijolinhos, 700 lajotas, ferragem, cal)
	R$   2.126,00

	Total
	R$ 34.045,00


· DOAÇÕES

	DOADORES
	VALOR

	Coleta da celebração de sábado à noite na Abadia
	R$      189,00

	Irani Gonçalves e família (Paróquia Nossa Senhora Abadia do Patrimônio)
	R$      200,00

	José Aparecido Sousa Serrão (Zezinho Serrão) – em mão de obra de funcionários
	R$   1.320,00

	Augusto César e Maria Aparecida (Paróquia Nossa Senhora Abadia do Patrimônio)
	R$      170,00

	Professor Gracioli (Paróquia Nossa Senhora Abadia do Patrimônio)
	R$      200,00

	Mães da Creche – venda de latinhas
	R$         20,00

	Claudiana – coordenadora das creches (CCAU)
	R$       810,00

	Paroquianos da Abadia do Patrimônio
	R$         40,00

	Crescer conjugal (Dra. Fernanda – escritório de advocacia)
	R$       400,00

	Araguaia Minas (em materiais)
	R$       160,00

	Carlos Saraiva
	R$       500,00

	Condomínio – festa junina (Taiza e Camila)
	R$       400,00

	Mabbes – estudantes Escola da Criança (renda da festa junina)
	R$       830,00

	Advogado (amigo do Dr. Irani Gonçalves)
	R$       200,00

	Olga Lara Cardoso (1 módulo)
	R$  13.000,00

	Marquinhos (1 módulo)
	R$  13.000,00

	Marina Lara (voluntária – MIRABOLAR)
	R$    2.606,00

	Total
	R$  34.045,00
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CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 de Agosto/2004 a 31 de Agosto/2004

· SERVIÇO REALIZADO

· Término do muro de fechamento (complementação de 32 colunas);

· reboco de parte do muro e pintura da logomarca;

· fechamento de tela e cobertura da 1a etapa do galinheiro;

· escavação das fundações da parte da creche a ser construída na 1a etapa;

· armação da ferragem da base e das colunas dos módulos da creche a serem construídas na 1a etapa;

· restante da terraplanagem interna e execução do campo de futebol externo (doação direta);

· execução e assentamento de dois portões;

· instalação de barracão de 200m2 com cobertura de lona.

· CUSTOS

	Terraplenagem (doação em serviço – da DRESTE Construtora R$ 2.000,00)
	Doação direta

	Montagem do barracão / toldo
	R$
	740,00

	Ferragem
	R$
	1.920,00

	Mão de obra no mês 
	R$
	900,00

	Mão de obra – mês anterior (armador e pedreiro)
	R$
	650,00

	Fretes
	R$
	350,00

	30m3 de areia e 18m3 de brita
	R$
	1.282,00

	Cimento (57 sacos)
	R$
	969,00

	Cal para alvenaria e cal para reboco
	R$
	330,00

	Fiações, tubos PVC, ferramentas, material para padrão de energia
	R$
	329,50

	Dois portões metálicos (1a parcela)
	R$
	1.100,00

	Registro da marca Estação Vida (1a parcela)
	R$
	180,00

	Total
	R$
	8.750,50


· DOAÇÕES

	DOADORES
	VALOR

	Melo e Resende Com. de Mudas Ltda
	R$
	18,00

	Paroquianos da Igreja Nossa Senhora da Abadia do Patrimônio
	R$
	58,00

	Neuza Maria dos Anjos
	R$
	300,00

	Coleta na Celebração das Pastorais Sociais (Abadia)
	R$
	298,00

	MABBES – estudantes da Escola da Criança  (renda da Festa da Família)
	R$
	2.500,00

	Cesta de Chocolates (rifa) – alunos da Escola da Criança
	R$
	180,00

	Marina Lara (voluntária – MIRABOLAR)
	R$
	5.400,00

	Total
	R$
	8.754,00


	Receitas (doações)
	8.754,00

	Despesas
	8.750,50

	Saldo
	  3,50
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CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 de Setembro/2004 a 30 de Setembro/2004

· SERVIÇO REALIZADO

· Fundação de 8 módulos (250m2);

· Alvenaria de 8 módulos (50%);

· Construção de galpão e fechamento da área de criação de galinhas.

· CUSTOS

	Cimento (100 sacos)
	R$
	1.699,00

	Cimento (5 sacos)     R$ 85,00
	Doação direta

	Cal (130 sacos)
	R$
	260,00

	Telhas de fibra cimento (54 unidades)
	R$
	368,40

	Material para o portão
	R$
	76,00

	Areia 24m3 + Brita 12m3
	R$
	952,00

	Areia 6m3  R$ 170,00 (Beth – Mirabolar)
	Doação direta

	Material hidráulico
	R$
	191,00

	Ferramentas e materiais diversos
	R$
	24,30

	Tijolos (7.500 unidades)
	R$
	1.800,00

	Esquadrias e louças (R$ 4.900,00)
	Doação direta

	Cartão telefônico
	R$
	35,00

	CEMIG
	R$
	71,32

	Registro da marca Estação Vida (2a parcela)
	R$
	180,00

	Projeto (desenhista)
	R$
	100,00

	M.O. (e encargos)
	R$
	850,00

	Serralheiro
	R$
	155,00

	Total
	R$
	6.762,02

	Despesas bancárias
	R$
	160,55

	Total
	R$
	6.922,57


· DOAÇÕES

	DOADORES
	VALOR

	Boletas Bancárias
	
	

	Rosmari Cima
	R$
	1.100,00

	David Araújo 
	R$
	30,00

	João Ecyr Mota Ferreira
	R$
	100,00

	Djalma de Oliveira e Souza
	R$
	10,00

	Fernando Antonio Tahan
	R$
	30,00

	Joaquim de Oliveira Filho
	R$
	400,00

	Mario Yamashita
	R$
	100,00

	Mario Yamashita
	R$
	100,00

	Geraldo Humberto Silva
	R$
	30,00

	Geraldo Humberto Silva
	R$
	30,00

	Nicolau Sulzbeck
	R$
	30,00

	Padre Amauri Eustáquio da Paixão
	R$
	50,00

	Laborótica Distribuidora
	R$
	100,00

	Oswaldo Luiz Pereira
	R$
	50,00

	Oswaldo Luiz Pereira
	R$
	50,00

	Diane Christina de Almeida
	R$
	20,00

	Maria de Fátima Oliveira
	R$
	20,00

	Ana Karime Santana
	R$
	20,00

	Claudia Lino de Paula
	R$
	15,00

	Edílson José Graciolli 
	R$
	150,00

	(Boleto sem identificação)
	R$
	60,00

	Total boleta bancário
	R$
	2.495,00

	Depósito Bancário
	
	

	BRASMIX
	R$
	100,00

	Marina Lara (voluntária MIRABOLAR)
	R$
	100,00

	Total depósito bancário
	R$
	200,00

	Doações diretas ao caixa
	
	

	Melo e Resende Comércio de Mudas
	R$
	32,00

	Rosmari Cima
	R$
	70,50

	Adair José Batista
	R$
	10,00

	Marquinhos (venda de CDs)
	R$
	190,00

	Marina Lara (voluntária MIRABOLAR)
	R$
	4.400,00

	Total
	R$
	4.702,50


	Saldo caixa Agosto
	3,50

	Receita total
	7.397,50

	Despesa total
	6.922,57

	Saldo total
	474,93

	Saldo bancário 30/09
	156,75

	Saldo caixa
	318,18


Companheiros de Viagem Neste Trem. 

Nossa meta é que as crianças da Creche se mudem para o novo espaço em Fevereiro/2005. Vamos cumpri-la juntos!!!

Obs.: Os extratos e as notas fiscais encontram-se arquivados na obra à disposição de todos (procurar o Sr. Alan)


      Acompanhe as prestações de contas e o andamento 

da construção da creche, com fotos atualizadas toda 

semana, pelo site:

www.estacaovida.e1.com.br










