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B EBEE- projetos Socials

Estacao Uida





CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 de Janeiro/2005 a 31 de Janeiro/2005

· SERVIÇO REALIZADO

· Continuação dos serviços de conclusão de 10 módulos da Creche.

· Pagamento do material hidráulico e elétrico de 8 módulos utilizado no mês anterior.

· Contrapiso de 8 módulos (260m²).

· Colocação de piso e revestimento (380m² de cerâmica e azulejo).

· Reboco de (468m²) de alvenaria.

· Colocação de calhas e rufos no telhado.

· Instalação de 4 caixas de água.

· Construção de uma casa para caseiro (42m²).

· Seqüência nas atividades da horta.

· Seqüência nas atividades da granja.

· CUSTOS

	Cimento (180 sacos)
	R$
	3.039,10

	Cal (56 sacos)
	R$
	227,50

	Ferragem ( 43 barras )
	R$
	483,90

	Portal (1 jogo)
	R$
	48,00

	Madeira 
	R$
	105,00

	Telhas (30 peças de 2,44m)
	R$
	711,00

	Tijolos maciços  (500 unidades)
	R$
	55,00

	Telhas (8 peças 3,66mm)
	R$
	228,90

	Ferramentas
	R$
	166,00

	Mão de obra
	R$
	2041,30

	Areia (42m³)
	R$
	1.134,00

	CEMIG
	R$
	129,92

	Edição anual de marcas e patente “Estação Vida“
	R$
	92,30

	  Telefone
	R$
	120,00

	Defensivos para horta
	R$
	34,00

	Lanche
	R$
	70,00

	Material elétrico  
	R$
	65,30

	Argamassa (35 sacos)
	R$
	182,00

	Material Hidráulico 
	R$
	2.970,24

	Caixa de Água (1 de 2000 LT/ 2 de 1000 L T)
	R$
	890,00

	Material p/ calhas e rufos (87,5kg de chapa)
	R$
	490,00

	Rejunto (80 kg)
	R$
	111,20

	Esquadrias dos Banheiros
	R$
	703,00

	Sub Total
	R$
	14.097,66

	Despesas Bancárias
	R$
	102,85

	Total
	R$
	14.200,51


· DOAÇÕES

	DOADORES
	VALOR

	Doações diretas em material
	
	

	João Lucas Lara Rodrigues  (2000 tijolo 20x12)
	R$
	570,00

	Melo e Resende Com. de Mudas Ltda (200 mudas de alface e 200 de beterraba)
	R$
	14,00

	Boletas Bancárias
	
	

	João Ercy Mota Ferreira    
	R$
	100,00

	Marina Ligia de Oliveira
	R$
	20,00

	Maria de Fátima Oliveira
	R$
	20,00

	Benedita Márcia Correa
	R$
	20,00

	Joaquim de Oliveira Filho
	R$
	400,00

	Laborótica Distribuidora
	R$
	100,00

	Claudia Lino de Paula
	R$
	15,00

	Ana Karime Santana
	R$
	20,00

	Edílson José Graciolli
	R$
	150,00

	Silvana Vilela Vieira
	R$
	100,00

	Rosmari Cima
	R$
	1.100,00

	Nicolau Sulzbeck
	R$
	30,00

	David Araújo
	R$
	30,00

	Laborótica Distribuidora
	R$
	100,00

	Luciana Cardoso Matias 
	R$
	10,00

	  Luciana Cardoso Matias 
	R$
	10,00

	  Luciana Cardoso Matias 
	R$
	10,00

	  Luciana Cardoso Matias 
	R$
	10,00

	Fernando Antonio Tahan
	R$
	30,00

	Djalma de Oliveira e Souza
	R$
	10,00

	Enilsa Socorro de Melo Silva
	R$
	30,00

	Geraldo Humberto da Silva
	R$
	30,00

	Boleta sem nome
	R$
	10,00

	Total de boletas bancárias
	R$
	2.355,00

	Depósitos bancários
	
	

	Saghir Bashir
	R$
	8.016,33

	João Lucas Lara Rodrigues
	R$
	1.080,00

	Total de depósitos bancários
	R$
	9.096,33

	Doações e receitas diretas no caixa
	
	

	João Lucas Lara Rodrigues
	R$
	861,00

	Total de doações e receitas diretas no caixa
	R$
	861,00



	Saldo bancário (31/01)
	 + 989,14


	Saldo total em (31/12)
	+2,949,83

	Receita boletas
	+ 2,355,00

	Receita depósitos
	+9.096,33

	Receita caixa
	+861,00

	Total 
	+ 15262,16

	Despesa total
	– 14.200,51

	Saldo 
	1.061,65

	Saldo bancário
	989,14


	+Saldo caixa
	72,51








Companheiros de Viagem Neste Trem. 


Última chance para cumprir nossa meta:


Mudar as crianças da creche para o novo espaço em Fevereiro/2005, faltam R$ 22.000,00 para atingí-la. Vamos cumprí-la juntos


Obs.: Os extratos e as notas fiscais encontram-se arquivados na obra à disposição de todos (procurar o Sr. Alan)











      Acompanhe as prestações de contas e o andamento da construção da creche, com fotos atualizadas toda semana, pelo site:





www.estacaovida.e1.com.br




















