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B EBEE- projetos Socials

Estacao Uida





CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 de Julho/2005 a 31 de Julho/2005

· SERVIÇO REALIZADO

· Serviços de terraplanagem no jardim da creche e aterro na área do centro de formação.

· Término da alvenaria da primeira etapa do prédio do centro de formação (260m²).

· Aterro da primeira etapa do prédio do centro de formação (260m²).  

· Seqüência nas atividades da horta.

· Seqüência nas atividades da granja.

	· CUSTOS

Cimento (72 sacos)

R$

938,10

Cal (46 sacos)

R$

167,50

Projeto arquitetônico e plotagem 

R$

171,50

Janelas (9 peças)

R$

1.200,00

Material elétrico (70 met. De fio  4mm)

R$

70,00

Brita (6m³)

R$

168,00

Mão de obra

R$

2.200,00

Areia (24m³)

R$

672,00

Ferragem (64 barras)

R$

  742,86

CEMIG

R$

216,93

Serviço de terraplanagem

R$

1.400,00

  Telefone (cartões)

R$

85,00

  Fretes

R$

360,00

Sub Total
R$

8.391,89

Despesas Bancárias
R$

104,54

Total

R$

8.496,43

Doações e receitas diretas no caixa
R$

4.592,50

Condomínio Villagio da Colina

R$

1.197,00

Vendas de Frangos (32 peças)

R$

384,00

Comunidade São José

R$

400,00

Projeto Mabbes (Escola da Criança) 

R$

694,00

Letícia Lara Rodrigues

R$

1.857,50

Fátima Hatem

R$

60,00

Doações diretas em material

R$

3.527,20

Liderpetro Distrib. de Petróleo Ltda

(10 sacos de cimento montes claros)

R$

140,00

Letícia Lara Rodrigues (6400 Tijolos )

    R$

1.587,20

Casas do Babá (7 Janela sasazaki)

R$

1.570,00

Casas do Babá (2 Vasos Sanitário) 

    R$

230,00


	· DOAÇÕES

DOADORES
VALOR

Boletas Bancárias

R$

2.900,00

Geraldo Humberto Silva

R$

30,00

Margarida Maria

R$

10,00

Edson Angoti

R$

100,00

Sonia Beatriz

R$

10,00

João Ercy Mota

R$

100,00

Benedita Márcia

R$

20,00

Joaquim de Oliveira

R$

400,00

Deise Coelho

R$

25,00

Luzia Cristina

R$

10,00

Fabio Aparecido

R$

10,00

William Costa

R$

10,00

Dvid Araújo

R$

30,00

Djalma de Oliveira

R$

10,00

Diane Christina

R$

20,00

Marly Bonatti

R$

10,00

Djalma de Oliveira

R$

10,00

Nicolau Sulzbec

R$

30,00

Terezinha Aparecida 

R$

10,00

Marly Bonatti

R$

10,00

Silvania Vilela 

R$

100,00

Enilza Socorro

R$

30,00

Helenarda Rezende

R$

20,00

Hélida Lidiany

R$

10,00

Laborótica Distribuidora

R$

100,00

Edílson José Graciolli

R$

150,00

Diane Christina

R$

20,00

Ieda Aparecida

R$

200,00

Lucia Helena 

R$

15,00

Letícia Lopes

R$

10,00

Fernando Antônio

R$

30,00

Claudia Lino

R$

15,00

Claudia Lino

R$

15,00

Roselane Souza

R$

10,00

Luzia Cristina

R$

10,00

Camilo Mendes

R$

10,00

Márcia Velozo

R$

10,00

Adair José Batista

R$

10,00

Inovar Consultoria

R$

150,00

Maria Cecília

R$

10,00

Rosmari Cima

R$

1.100,00

Geraldo Humberto Silva

R$

30,00




	Saldo bancário (31/07)

	1.212,46


	Cheque não descontado No 209

	   550,00


	Cheque não descontado No 210

	     50,00


	Cheque não descontado No 211

	   560,00


	Saldo Bancário de Fato em 31/07

	     52,46



	
	Saldo total (caixa + banco 30/06)

   377,02

Receita boletas

2.900,00

Doação e receitas diretas no caixa

4.592,50

Total

7.869,52




	Despesas do mês

	8.196,43


	Pagas em Julho

	7.448,86


	A pagar em Agosto     

	   747,57


	Pagamento de Empréstimo 

	_________



	
	Saldo anterior + receitas + empréstimos

7.869,52

Despesas pagas em Julho + pagamento de empréstimos

7.748,86

Saldo do mês


  52,46       banco 

  68,20       caixa




	Situação da dívida Com Empréstimo


	Total em     (15/06)

	  +6.768,43


	Juros

	     +135,37


	Total em     (15/07)

	  +6.903,80


		

	
	


	Acompanhe as prestações de contas e o andamento das construçôes 

Com fotos atualizadas todo mês, pelo site: www.estacaovida.triang.net


	  Companheiros de Viagem Neste Trem.

Nossa próxima meta é levar o Centro de Formação – Projeto MIRABOLAR           (Crianças de 07 a 14 anos) para o novo espaço em Setembro de 2005
























