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B EBEE- projetos Socials

Estacao Uida





CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 de Junho/2005 a 30 de Junho/2005

· SERVIÇO REALIZADO

· Mutirão para a execução da fundação do prédio do Centro de Formação. 

· Nivelamento e aterro da base.

· Parte da alvenaria do prédio do centro de formação.   

· Seqüência nas atividades da horta.

· Seqüência nas atividades da granja.
	· CUSTOS

Cimento (88 sacos)

R$

1.232,00

Cal (45 sacos)

R$

216,00

Brita (12m)

R$

348,00

Mão de obra

R$

1.907,00

Areia (24m³)

R$

696,00

Ferragem (110 barras)

R$

  1.478,00

CEMIG

R$

143,28

Correios

R$

39,95

  Telefone (cartões)

R$

70,00

  Frete

R$

320,00

Sub Total
R$

6.450,23

Despesas Bancárias
R$

103.53

Total

R$

6.553,76
Doações e receitas diretas no caixa
R$

11.909,00

Vendas de material do curso de Bíblia

R$

455,00

Vendas de Frangos (7 peças)

R$

84,00

Comunidade São José

R$

400,00

Edílson José Graciolli

R$

286,00

Letícia Lara Rodrigues

R$

2.614,00

Parte do pagamento da casa vendida

R$

8.000,00

Vera Mendes

R$

10,00

Comunidade NS do Bom Parto

R$

60,00

Doações diretas em material

R$

1.343,28

Viveiro Santana (200 mudas de cebola e 200 mudas repolho)

R$

14,00

Letícia Lara Rodrigues (5360 Tijolos )

    R$

1.329,28


	· DOAÇÕES

DOADORES
VALOR

Boletas Bancárias

R$

2.965,00

Geraldo Humberto da Silva
R$

30,00
Enilza Socorro
R$

30,00
William Costa
R$

10,00
Kátia Palhares
R$

50,00
William Costa
R$

10,00
João Ercy Mota
R$

100,00
Benedita Márcia
R$

20,00
Edson Angoti
R$

100,00
Margarida Maria
R$

10,00
Betina Ribeiro
R$

10,00
Sonia Beatriz
R$

10,00
Roselane Souza
R$

10,00
Claudia Lino
R$

15,00
Deise Coelho
R$

25,00
David Araújo
R$

30,00
Joaquim de Oliveira
R$

400,00
Maria de Fátima
R$

20,00
 Silvania Vilela 
R$

100,00
Edílson José Graciolli
R$

150,00
Hélida Lidiany
R$

10,00
Helenarda Rezende
R$

20,00
Nicolau Sulzbec
R$

30,00
Terezinha Aparecida 
R$

10,00
Fabio Aparecido
R$

10,00
Laborótica Distribuidora
R$

100,00
Lucia Helena 
R$

15,00
Fernando Antônio
R$

30,00
Ieda Aparecida
R$

200,00
Adair José Batista
R$

10,00
Inovar Consultoria
R$

150,00
Maria Cecília
R$

10,00
Márcia Velozo
R$

10,00
Camilo Mendes
R$

10,00
Djalma de Oliveira
R$

10,00
  Rosmarri Cima
R$

1.100,00
  Letícia Lopes

R$

10,00

  Gilberto Flávio

R$

100,00




	Saldo bancário (30/06)

	   279,58


	Cheque não descontado No 194

	     62,00


	Cheque não descontado No 197

	   100,00


	Saldo Bancário de Fato em 30/06

	   117,58



	
	Saldo total (caixa + banco 31/05)

        56,74

Receita boletas

   2.965,00

Doação e receitas diretas no caixa

 11.909,00

Total

 14.930,74




	Despesas do mês

	14.553,72

	Pagas em Junho

	  6.553,72


	A pagar em Julho     

	________


	Pagamento de Empréstimo 

	8.000,00



	
	Saldo anterior + receitas + empréstimos

14.930,74

Despesas pagas em Junho + pagamento de empréstimos

14.553,72

Saldo do mês


 117,58   banco

 259,44   caixa




	Situação da dívida Com Empréstimo


	Empréstimo(15/03)

	+15.334,55


	Juros

	     +460,04


	Empréstimo(15/04)

	+15.794,59


	Juros

	     +473,84


	Total+Juros(15/05)

	+16.268,43


	Pagamento de empréstimo(15/05)

	   -1.500,00


	Total em     (15/05)

	+14.768,43


	Juros

	_________


	Total em     (15/06)

	+14.768,43


	Pagamento de empréstimo(15/06) 

	   -8.000,00


	Total em     (15/06)

	  +6.768,43


		

	
	


	Resumo dos Custos das Obras e Serviços no Estação Vida 
Primeira Etapa – 20/04/2004 a 31/05/2005

	Construção de 450m² muro de fechamento (sem chapisco e sem reboco)
	R$
	47.000,00

	Construção da primeira etapa do prédio da creche  (11 módulos x R$ 12727,00)  -  (460m2 de área construída – R$ 304,00 por m² )
	R$
	140.000,00

	Total
	R$
	187.000,00


	Acompanhe as prestações de contas e o andamento das construçôes 

Com fotos atualizadas todo mês, pelo site: www.estacaovida.triang.net


	  Companheiros de Viagem Neste Trem.

Nossa próxima meta é levar o Centro de Formação – Projeto MIRABOLAR           (Crianças de 07 a 14 anos) para o novo espaço em Setembro de 2005
























