REFERENCIA:     Projeto arquitetônico  completo do ______________________________________________________

a ser construído em  terreno a _________________________________________________________

CONTRATANTE:  __________________________________________________________________________________

Inscrita no CGC/MF sob número________________________________________________________

Inscrição Estadual  número____________________________________________________________

com endereço  a ____________________________________________________________________

CONTRATADA:    __________________________________________________________________________________

Inscrita no CGC/MF sob número _______________________________________________________

Inscrição Estadual número ____________________________________________________________

com  endereço a ____________________________________________________________________

- OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objetivo,  a  execução  pela  CONTRATADA, dos  serviços  contidos  na Cláusula 02, subseqüente, relacionados com a referência do presente contrato.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA, consistem no  desenvolvimento  completo  do projeto arquitetônico composto de dados concepcionais apresentados em escala  adequada  à  perfeita compreensão dos elementos nele contidos:

  - ESTUDOS DE PRELIMINAR: Estudo de  massa  para  a  determinação  de  viabilidade  do programa e do partido adotado;

  - PROJETO DE PREFEITURA: Projeto para aprovação junto à  Prefeitura  Local, atendendo as exigências legais;

  - ANTEPROJETO: Solução geral do tema a nível de pré-execução com definições do partido adotado, da concepção estrutural e das instalações em geral;

  - PROJETO EXECUTIVO: Solução  definitiva do anteprojeto, representada em  plantas, cortes e fachadas, elevadores, especificações e memoriais de todos os  pormenores  de  que  se constitui a obra a ser executada; determinação da distribuição das redes  hidráulicas, elétricas, sanitárias, telefônicas e outras correlatas.

Parágrafo único: os desenhos serão apresentados em escala.

- PRAZOS:

  - Os serviços ora contratados serão executados nos prazos abaixo especificados:

03.01.01. ESTUDO PRELIMINAR: ___ ( __ ) dias após a assinatura do contrato;

03.01.02. PROJETO DE PREFEITURA: ___( __ ) dias após a aprovação do estudo preliminar;

03.01.03. ANTEPROJETO: ___ ( ___ ) dias após a entrega do projeto de Prefeitura;

03.01.04 PROJETO EXECUTIVO:  ___ ( ___ ) dias após a entrega das formas definidas pelo calculista estrutural.

  - Os prazos acima constituem os mínimos necessários para o desenvolvimento técnico dos  serviços, podendo no entanto, serem dilatados a pedido da CONTRATANTE.

  - Não serão contados os dias em que o projeto ficar retido pela CONTRATANTE, para apreciação.

  - Os prazos acima não se vinculam aos prazos necessários para aprovação junto aos órgãos                  competentes, podendo, entretanto, a CONTRATADA desenvolver, paralelamente e estes trâmites, as etapas posteriores

  - Os prazos acima serão contados a partir da entrega dos elementos necessários ao desenvolvimento do projeto pela CONTRATANTE ou seja,  levantamento,  planialtimétrico, sondagens, escrituras, etc.

- HONORÁRIOS:

04.01. Para uma área bruta aproximadamente de ___________ metros quadrados, e o custo de R$ _________ por metro

quadrado de construção, o valor estimado  do  empreendimento  será de R$ __________.

De acordo com a tabela do Instituto de Arquitetos do Brasil, pelos serviços previstos no presente contrato a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, os honorários calculados em R$ ______ ( ______ ) que serão pagos da seguinte forma:

04.01.01. 10% - na assinatura do contrato;

04.01.02. 10% - na entrega do estudo preliminar;

04.01.03. 10% - na entrega do projeto de prefeitura;

04.01.04. 20% - na entrega do anteprojeto;

04.01.05. 50% - na entrega do projeto definitivo.

( ou conforme acordo entre as partes)

Parágrafo único: Os valores sofrerão  correção  monetária  por  ocasião  de  seus  pagamentos  através  do índice ___________ que nesta data eqüivale a _________________ (ou outro  qualquer estabelecido pelo governo).

04.02. Não constam do preço do projeto;

04.02.01. Impostos, taxas, emolumentos e registro na Prefeitura;

04.02.02. Sondagens, levantamentos planiatimétricos e análises do solo;

04.02.03. Cópias heliograficas, xerográficas e fotografias;

04.02.04. Maquetes, perspectivas e plantas de comercialização;

04.02.05. Alterações introduzidas pela  CONTRATANTE  nas etapas subseqüentes que já foram previamente analisadas

e aprovadas;

04.02.06. Projetos complementares de cálculo de concreto, instalações hidráulicas, sanitários, elétricas, ar condicionado,

paisagismo, etc.

  - O pagamento de cada etapa deverá ser efetuado até 5 (cinco) dias úteis após a aprovação dos                 serviços correspondentes, contra  emissão das  respectivas faturas e nota de honorários profissionais.

    - A CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias úteis para a aprovação ou solicitação de eventuais alterações a contar da data de cada etapa.

    - Os pagamentos efetuados após seu vencimento sofrerão multa de ____% ( ______ ).

  - Todas as alterações introduzidas no projeto pela CONTRATANTE, visitas a obra e sua fiscalização serão    cobradas por hora técnica, de acordo com os valores a seguir convencionados, nos quais já estão inclusos os encargos sociais.

- Arquiteto Diretor ......................................... R$ / hora

- Arquiteto Coordenador................................. R$ / hora

- Arquiteto Júnior........................................... R$ / hora

- Desenhista .................................................. R$ / hora

05.     OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA;

05.01. Manter sob sua responsabilidade, todo o pessoal necessário a execução dos serviços objeto deste contrato,

arcando com os respectivos encargos sociais;

05.02. Responder perante a CONTRATANTE, pela execução e entregados objetos da Cláusula 02.

05.03. Assumir,  na  qualidade  de  autoria,  a  responsabilidade  técnica  pela  aprovação do projeto junto a Prefeitura do

Município  de ____________________, atendendo  prontamente  as  exigências, modificações e  esclarecimentos

que forem citados pela repartição competente.

05.04. Fornecer  um  original  copiativo  de  cada  uma  das  plantas; detalhes relativos ao  desenvolvimento do projeto a

CONTRATANTE.

05.05. Coordenar  e  dar  orientação  geral  nos projetos dos cálculos complementares ao projeto arquitetônico, tais como

cálculo de estrutura,  das  instalações   hidráulicas   e   sanitárias   das  instalações  elétricas  e  telefônicas  de  ar

condicionado,  paisagismo  e  outros,   podendo,  pedido   da  CONTRATANTE,  indicar  profissionais  legalmente

habilitados para sua execução.

05.06. A CONTRATADA  deve  elaborar  os  projetos  objetivados  no  presente  contrato,  em  obediência  as  normas  e

especificações técnicas vigentes, responsabilizando-se pelos serviços prestados, na forma da legislação em vigor.

06.      OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

06.01. Ressaciar  as  despesas  havidas  pela CONTRATADA,  tais  como  decorrentes  da  tramitação  e aprovação dos

projetos e obtenção dos alvarás junto aos órgãos competentes, projetos  técnicos  complementares,  memoriais  e

tabelas  técnicas  de  incorporação,  cópias  heliograficas,  xerográficas  e  outras  não  especificadas,  desde  que

autorizadas pela CONTRATANTE.

06.02. fornecer  a  CONTRATADA,  todos  os  documentos  como  cópias  de escrituras, levantamentos planialtimétricos,

sondagens e profissionais para a elaboração dos projetos complementares,etc.

06.03. Pagar  as  despesas   relativas  a  fotografias,  mapas,  maquetes  e  plantas  de  comercialização necessários a

representação dos projetos.

06.04. Pagar os  honorários  da  CONTRATADA  e  projetos  complementares,  referentes  a   projetos   modificativos,  e

alterações  de   projetos   das  fases  já  executadas, decorrentes  das  solicitações  feitas  pela  CONTRATANTE,

independente das razões  que  o  motivaram.  Esses  honorários   serão  cobrados  conforme  Cláusula  04.04.  do

presente contrato.

07.      CONDIÇÕES GERAIS

07.01. Este contrato  não  criará  qualquer  vínculo  empregatício  entre  a  CONTRATANTE  e  a CONTRATADA e seus

funcionários.

07.02. A  cada  etapa  entregue,  deverá  a  CONTRATANTE  analisar  todos os desenhos entregues e autorizar início da

etapa seguinte

07.03. É  defeso  de  qualquer  das  partes  ceder  ou transferir total ou parcial, os direitos e obrigações decorrentes deste

contrato.

07.04. A CONTRATANTE poderá interromper os trabalhos a qualquer momento desde que  assegure a CONTRATADA

o  término da etapa em andamento e sua conseqüente remuneração.

07.05. Se  o  objeto  deste  contrato  se  limitar ao  Estudo Preliminar e ao Anteprojeto, e se estes forem utilizados para a

execução da obra, tal utilização será  suscetível   da   aplicação   das   disposições  legais  da  obrigatoriedade  do

pagamento da indenização  a três vezes o valor estipulado na  Cláusula 04.01.

07.06. A CONTRATADA não se responsabiliza por alterações ocorridas durante a obra que estiverem em desacordo

com os  serviços  por  ela  executados  ou   alterações  solicitadas  pela CONTRATANTE que estiverem em

desacordo com a legislação em vigor.

07.07. Se,  a  partir  da  data  deste  contrato, forem criados novos tributos taxas, encargos e  contribuições fiscais e para

fiscais ou modificadas  as  alíquotas   atuais,  de  forma  a  majorar  os  ônus  da  CONTRATADA,  os  valores  da

remuneração constante do presente contrato, serão revisadas de

modo a refletir tais modificações.

07.08. O contrato será rescindido caso ocorram as seguintes hipóteses:

07.08.01. Infração de qualquer das Cláusulas e Condições;

07.08.02. Insolvência de qualquer das partes;

07.09. A  parte  que  der  causa  ao  rompimento  deste ajuste, incidirá na multa contratual 20% (vinte por cento) sobre o

valor total dos serviços contratados.

07.10. Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  _________ , para  dirimir  toda e qualquer dúvida que por ventura se origine de

presente instrumento.

E por estarem justo e contratados, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor na presença das testemunhas, abaixo:

______________ ,  ___ de _______ de _______.

CONTRATADA _______________________________________________________________________

CONTRATANTE ______________________________________________________________________

TESTEMUNHAS ______________________________________________________________________

Nome:

RG.

______________________________________________________________________

Nome:

RG.