Propuesta de Inversión de Capital para el
DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DE REGISTROS MUNICIPALES DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES

	I. Plan Estratégico y Escenarios
II. Previsiones de los Flujos de Efectivos para cada escenario
III. Valoración del Proyecto 
por los métodos de Período de Recuperación, Período de Recuperación Descontado, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto e 
Índice de Rentabilidad
IV. Decisión de invertir o no, razonada según los criterios de gestión basada en valor. 



I. Plan Estratégico…
Visión

Crear un Sistema de Control Municipal que sustituya eficientemente los procedimientos manuales obsoletos para ser controlados en forma transparente y eficiente, colocando el producto como líder del mercado, siguiendo además las condiciones gubernamentales que exige el decreto 3.390 de desarrollar las herramientas de software para gobierno con parámetros GPL.
Misión

Ofrecer a los gobiernos municipales una herramienta de software que permita el registro, almacenamiento, indexación y búsqueda que facilite a sus ciudadanos la tramitación de copias de sus partidas de nacimiento y defunción de sus familiares y/o representados de una manera sencilla, rápida y legal sin importar el lugar donde se encuentre el interesado.
Valores

· Orientación a Resultados (en búsqueda de logros).
· Orientación al Ciudadano (en pro de la satisfacción de necesidades).
· Simplicidad y Eficiencia (confiabilidad de datos).
· Innovación (nuevas tecnologías e investigación continua).
Objetivos del Proyecto
· Posicionamiento en el entorno municipal como herramienta automatizada pionera en función del artículo 3.390.

·  Desarrollar un liderazgo en cuanto a plataformas Cliente-Servidor en los gobiernos municipales.
· Satisfacer una real necesidad de los ciudadanos de adquirir de una manera rápida, confiable y transparente registros fundamentales como lo son las partidas de nacimiento y defunción en forma remota y asíncrona.

· Ofrecer un sistema sin dependencias a hardware específico que facilite la comercialización del producto en la mayor cantidad de Municipios posibles.
· Presentar amigablemente el entorno del sistema y generar interfaces instintivas para el manejo transparente de la aplicación pro parte de sus usuarios.
· Colocación del sistema desarrollado en todos los Municipios con voluntad de servicio a su ciudadanía.
· Posicionar el sistema como la primera aplicación desarrollada en función exclusiva del ciudadano.

Fortalezas y Debilidades

Dentro de nuestras fortalezas se encuentran:

· Conocimiento por experiencia y antecedentes de las necesidades de los ciudadanos en cuanto a documentación esencial de la cual son responsables las alcaldías venezolanas, y las deficiencias que estas últimas presentan en la prestación de estos servicios.

· Conocimiento profundo de los sistemas operativos de código abierto existentes y recomendados por gobierno nacional, como lo es Linux en sus diversas versiones de Debian.

· Dominio de sistemas de desarrollo de aplicaciones con herramientas de código abierto.

· Actitud emprendedora.

· Tecnología a la mano.

· Creatividad y espíritu de innovación.
Como debilidades de la empresa encontramos:

· Inexistencia de un sistema similar en el país que facilite la penetración de la aplicación en el mercado.
· Actitud apolítica partidista de los responsables del desarrollo, comercialización e implantación del sistema (ésta no debería ser una debilidad sino una fortaleza, pero culturalmente hablando lo es).

· Ausencia de influencia y contactos de los responsables del proyecto en las cúpulas de poder de gobierno nacional.

· Localización espacial del desarrollo y ejecución del proyecto solamente en la Capital del país.

Oportunidades y Amenazas

Entre las oportunidades encontramos:

· La ausencia de expertos en la materia de código abierto.

· Inexistencia de una aplicación de este tipo en el mercado venezolano.
· Demanda de la ciudadanía de un sistema eficiente que satisfaga sus necesidades.

· La creciente necesidad y demanda de conocedores de software libre que se experimenta cada vez más en todos los ámbitos.

Como amenazas se percibe:

· Las inflación como elemento desencadenante de incremento de costos de tecnologías, que redundaría en la necesidad de elevar costos para mantener el ritmo de ofertas de servicios y soporte, con el riesgo de perder proyectos por falta de recursos de los clientes contratantes.

· Exclusión por parte de organismos públicos por no participar en actividades partidistas ni de intereses particulares.

· La apropiación del proyecto por parte del Estado por considerarlo un bien público y no un producto privado con objetivo comercial.
Ambiente Externo


Ambiente Interno


Matriz FODA

	
	FUERZAS - F

1. Conocimiento de las necesidades de los ciudadanos de documentación personal competente a las alcaldías.
2. Conocimiento de sistemas operativos de código abierto.

3. Dominio de Linux versiones Debian.
4. Dominio de sistemas de desarrollo de aplicaciones de código abierto.
5. Actitud emprendedora.
6. Tecnología a la mano.
7. Creatividad.
8. Innovación.

	DEBILIDADES - D

1. Inexistencia de un sistema remoto similar en el país.

2. No participación en el mundo político del equipo de proyecto.
3. Ausencia de contactos con las cúpulas de poder.
4. Ubicación física solo en la capital.

5. Ausencia de competencia que permita ofrecer comparaciones.


	OPORTUNIDADES – O

1. La ausencia de expertos en la materia de código abierto.

2. Inexistencia de un sistema similar en el mercado venezolano.
3. Demanda de la ciudadanía de sistemas eficientes que simplifiquen sus trámites.
4. La creciente necesidad y demanda de conocedores de software libre que se experimenta cada vez más en todos los ámbitos.

	ESTRATEGIAS - FO

1. Perfeccionar el conocimiento en el área para abarcar la mayor cantidad de alcaldías interesadas.
2. Atacar las alcaldías con mayor disponibilidad de resolución del problema de entrega de partidas a sus ciudadanos.
3. Colocar el producto como una aplicación desarrollada sobre GPL.
4. Ofrecer un sitio demo a las alcaldías y a los ciudadanos en general.

	ESTRATEGIAS - DO

1. Ofrecer distintos niveles de alcance de la misma aplicación.
2. Presentar el sistema en forma remota y gratuita para su prueba.
3. Mostrar la potencialidad de rapidez y transparencia del sistema.
4. Atención directa a los responsables de Informática de cada una de las alcaldías.
5. Atención en línea al potencial cliente.


	AMENAZAS - A

1. Incremento de costos de tecnología por la inflación.

2. Incremento de los costos de desarrollo por la inflación.
3. Dificultad de colocación del producto por intervención de intereses políticos y ajenos a los colectivos.
4. La apropiación del proyecto por parte del Estado por considerarlo un bien público y no un producto privado con objetivo comercial.

	ESTRATEGIAS - FA

1. Centrar el proyecto en el diseño, desarrollo, comercialización e implantación de la aplicación, sin incorporar los elementos de hardware.
2. Desvincular la aplicación del soporte de alojamiento.
3. Ofrecer servicio de asesoría independiente de soporte.

4. Delegar la adquisición de equipos por contratos externos o al cliente.

Conocer herramientas similares de otras naciones para ofrecer innovación al sistema a desarrollar.

	ESTRATEGIAS - DA

1. Separar los costos de desarrollo de los de hardware y requisitos del sistema que no dependan de la aplicación.
2. Ofrecer paquetes de sistemas al mayor.
3. Financiar servicios y desarrollos prestados de acuerdo a las posibilidades del cliente.



Planificación Táctica y Operativa

Planificación táctica: Para los cuadros intermedios
Preproducción:

· Investigar sobre sistemas similares en otros países

· Desarrollar un instrumento de recolección de información de las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la solicitud y emisión de partidas de nacimiento y defunción para generar un estudio de factibilidad de aprobación del sistema que garantice la adquisición del mismo por parte de los responsables de este servicio a nivel municipal o estadal.

· Creación de una tabla de resultados del análisis estadístico de satisfacción de necesidad y de comparación de respuesta entre el sistema actual y el ofrecido.
· Proyectar los costos en inversión de tiempo, salario a empleados y saturación de dependencias municipales contra el costo de venta de la aplicación.

Producción:

· Auditoría del Sistema Actual

· Análisis de Sistemas Automatizados existentes

· Análisis del problema

· Especificación de Requerimientos

· Elección y planeación del Modelo de Desarrollo

· Diseño del proyecto

· Diseño de datos

· Diseño Arquitectónico

· Diseño de Interfaz

· Diseño de Componentes

· Planeamiento del proyecto

· Análisis de Riesgo: identificación, proyección y evaluación (del riesgo del sistema, no del proyecto)

· Implantación, Prueba y Auditoría Internas del Nuevo Sistema

· Verificación y Validación del Sistema
Post-Producción y Comercialización:

· Desarrollo de Sitio web para ofrecer el sistema y demo incorporado

· Desarrollo de Presentación autoejecutable de Servicios del Sistema

· Envío de Presentación Autoejecutable a cada una de las Alcaldías designadas para la 1º Etapa de la Comercialización

· Contactar responsables de Servicios en las alcaldías designadas para la 1º Etapa de la Comercialización

· Previsión de un mes de prueba y evaluación por parte de los potenciales clientes.
La expectativa de venta corresponde a 10 sistemas anuales.

… y Escenarios
El desarrollo de un sistema por parte de venezolanos para Venezuela, al ser producción netamente nacional, y que no conlleva un requerimiento de insumo directo extranjero, y por lo tanto una intervención directa de las fluctuaciones de la moneda, no implica un riesgo muy elevado para el proyecto. 

Este proyecto es netamente un servicio, que ni siquiera requiere de la instalación de equipos particularmente especializados por este desarrollo se ejecuta desde un servidor remoto no propietario, lo que no requiere inversión en dólares.

La plataforma necesaria para la implantación del sistema debe ser provista directamente por CANTV según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Escenario I
Compra de más de 10 sistemas por parte de distintas alcaldías, previa evaluación y aprobación de la aplicación

Escenario II

Compra de menos de 10 sistemas por parte de distintas alcaldías, previa evaluación y aprobación de la aplicación

Escenario III

Decisión de Expropiación del sistema por parte del Estado por ser un sistema de beneficio público que no debe ser comercializado.

Escenario IV
Decisión de Incautación del sistema por parte del Estado por ser un sistema de beneficio público que no debe ser comercializado.

PRÓXIMO PASO:
· Análisis de:
· Tiempos de Desarrollo de cada una de las etapas

· Costos de Operación (local, servicios)

· Costos de Personal (Nómina)

· Costos Activos Fijos (Hardware, software, mobiliario)

· Costos de Materiales e Insumos

· Costos de Administración e ISLR

· Factor Beta

-





+





Global





Tecnológico





Legal





Económico





Demográfico





Sociocultural





EMPRESA





-





+





+





Político





+





+





PROYECTO








Actualización





Objetivos





Control





Resultados





Estrategias





+





+





+





+





+





+





Organización








